Международный университет «Ала-Тоо» (Ala-Too International University)

Кафедра ___________________________________

УТВЕРЖДАЮ:  _______________ /_________________/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения

Тема: AlaToo GPT — интеллектуальный академический советник для профориентации и выбора программ

Выполнил студент: Иса Касымбек уулу

Научный руководитель: Dr. Tauheed Khan

Бишкек — 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1 Наименование системы	3

1.2 Назначение	3

1.3 Цели	3

1.4 Область применения	3

2. Термины и сокращения	3

3. Описание системы	4

4. Архитектура (целевая)	4

5. Функциональные требования	5

5.1 Профориентационный тест (RIASEC) — РЕАЛИЗОВАНО	5

5.2 Онлайн-консультация (RAG) — РЕАЛИЗОВАНО (базово)	5

5.3 Оркестрация (LangGraph) — К РЕАЛИЗАЦИИ	6

5.4 Подготовка знаний (LangChain ingestion) — К РЕАЛИЗАЦИИ/ДОРАБОТКЕ	6

5.5 Каналы — ЭТАПНО	6

5.6 Веб-интерфейс управления и аналитики (админка) — ЧАСТИЧНО/К РАСШИРЕНИЮ	6

6. Нефункциональные требования	7

7. Технологический стек	7

8. Данные и хранение	8

8.1 SQLite	8

8.2 Qdrant	8

8.3 Трассировки графа (новое)	8

9. Конвейер ingestion (RAG)	8

10. Веб-интерфейс управления (детализация)	8

11. Требования к развёртыванию	9

12. Этапы работ	9

13. Критерии приёмки	10

14. Риски и ограничения	10

# 1. Общие сведения

## 1.1 Наименование системы

AI-консультант абитуриента — диалоговая система, объединяющая профориентационный тест по модели Голланда (RIASEC) и онлайн-консультацию по базе знаний вуза (RAG).

## 1.2 Назначение

Автоматизировать первичную профориентацию и справочную консультацию абитуриентов/студентов: помочь определить подходящее направление подготовки и ответить на вопросы о программах, поступлении, факультетах и стоимости, опираясь на реальные материалы вуза.

## 1.3 Цели

- Снизить нагрузку на приёмную комиссию за счёт автоматизации типовых вопросов.

- Повысить осознанность выбора направления (тест RIASEC + персональные рекомендации программ).

- Дать руководству вуза инструмент аналитики обращений и интересов абитуриентов.

- Обеспечить мультиканальный доступ (веб, мессенджеры) к единой логике.

## 1.4 Область применения

Приёмная кампания вуза, профориентация школьников и абитуриентов, информационная поддержка студентов.

# 2. Термины и сокращения

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| RIASEC | Модель профессиональных интересов Дж. Голланда: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — генерация ответа LLM с опорой на найденные фрагменты базы знаний |
| LLM | Большая языковая модель |
| Эмбеддинг | Векторное представление текста для семантического поиска |
| LangChain | Библиотека-обвязка для загрузчиков, сплиттеров, промптов и интеграции LLM/эмбеддеров |
| LangGraph | Библиотека оркестрации диалога в виде графа состояний (узлы и условные переходы) |
| Qdrant | Векторная база данных |
| Ingestion | Конвейер подготовки данных: scrape → clean → chunk → metadata → upsert |
| Код Голланда | Топ-3 типа интересов пользователя (например, «SAE») |

# 3. Описание системы

Система состоит из единого бэкенда (FastAPI) поверх одного графа диалога (LangGraph), к которому подключаются тонкие каналы-адаптеры. Граф маршрутизирует пользователя между двумя ветками:

1. Профориентация (RIASEC): 60 пунктов (адаптация O*NET Interest Profiler Short Form), шкала Ликерта 1–5, скоринг по 6 типам, код Голланда, маппинг профиля на программы бакалавриата вуза.

2. Онлайн-консультация (RAG): ответы на вопросы по базе знаний вуза (сайт + локальные PDF/docx), грунтованные на реальном контенте, с указанием источников.

Результаты теста привязываются к сессии чата и подмешиваются в контекст LLM, чтобы консультация была персональной.

# 4. Архитектура (целевая)

```

Каналы-адаптеры

┌───────────────────────────────────────────┐

│ OpenWebUI · Веб-чат · Telegram ·           │

│ WhatsApp (Twilio) · Instagram/Facebook     │

└───────────────────────┬───────────────────┘

│ единый REST API (FastAPI)

▼

┌──────────────────────────────┐

│     Граф диалога (LangGraph)  │

│  state → router →             │

│     ├── riasec_node           │

│     └── rag_node (LangChain)  │

└───────────┬──────────────────┘

▼

┌───────────────────────┐   ┌──────────────────┐

│ Qdrant (вектора, RAG) │   │ SQLite (логи,    │

└───────────────────────┘   │ результаты теста)│

└──────────────────┘

▲

┌───────────────────────────┐

│  Веб-админка: диалоги,     │

│  результаты RIASEC,        │

│  трассировки графа,        │

│  аналитика                 │

└───────────────────────────┘

```

Ключевой принцип: каналы — тонкие адаптеры, вся логика — в одном графе и одном API.

# 5. Функциональные требования

## 5.1 Профориентационный тест (RIASEC) — РЕАЛИЗОВАНО

- FR-1. Выдача 60 пунктов теста на трёх языках (ru/ky/en).

- FR-2. Ввод ФИО абитуриента перед началом (обязательное поле) для идентификации результата.

- FR-3. Сбор ответов по шкале 1–5; защита от пропуска вопросов; возврат к первому неотвеченному.

- FR-4. Скоринг по 6 типам, расчёт процентов выраженности, формирование кода Голланда (топ-3).

- FR-5. Маппинг профиля на программы бакалавриата вуза (топ-6 по конгруэнтности, веса 3/2/1).

- FR-6. Экран результатов: код, бары по 6 типам, описания ведущих типов, рекомендованные программы.

- FR-7. Экспорт результатов в PDF (через печать браузера), заголовки — на выбранном языке.

- FR-8. Согласие на обработку данных перед прохождением.

- FR-9. Сохранение результата в БД сразу при отправке, независимо от перехода в чат.

- FR-10. Передача результата в чат: кнопка «Обсудить с ИИ-консультантом», автозапуск обсуждения.

## 5.2 Онлайн-консультация (RAG) — РЕАЛИЗОВАНО (базово)

- FR-11. Приём вопроса пользователя через единый API, стриминговый ответ (SSE).

- FR-12. Семантический поиск релевантных фрагментов в Qdrant и формирование ответа LLM с опорой на них.

- FR-13. Подмешивание профиля RIASEC (если есть) в контекст для персонализации.

- FR-14. Указание источников/ссылок в ответе там, где применимо.

- FR-15. Если пользователь не знает, куда поступать — предложение пройти тест ссылкой `/test`.

## 5.3 Оркестрация (LangGraph) — К РЕАЛИЗАЦИИ

- FR-16. Единый граф состояний с узлами: `router` (классификация намерения), `riasec_node`, `rag_node`, `general_node`.

- FR-17. Условные переходы между узлами на основе намерения и наличия профиля RIASEC.

- FR-18. Сохранение потоковой выдачи ответа LLM (стриминг не должен ломаться при переходе на граф).

- FR-19. Журналирование маршрута каждого запроса (какие узлы и в каком порядке отработали) — для аналитики и отладки.

## 5.4 Подготовка знаний (LangChain ingestion) — К РЕАЛИЗАЦИИ/ДОРАБОТКЕ

- FR-20. scrape: страницы сайта вуза (Bright Data) → markdown; локальные PDF/docx → текст.

- FR-21. clean: очистка основного текста, исправление битых символов, дедупликация.

- FR-22. chunk: рекурсивный сплиттер по markdown-заголовкам с overlap (LangChain text-splitters).

- FR-23. metadata: на каждый чанк — source_url, title, faculty, program, doc_type, lang, updated_at.

- FR-24. upsert: батчевая загрузка в Qdrant с payload и индексами для фильтров.

## 5.5 Каналы — ЭТАПНО

- FR-25. OpenWebUI / собственный веб-чат — основной фронт (реализован веб-чат).

- FR-26. Telegram-бот (python-telegram-bot) — адаптер к единому API.

- FR-27. WhatsApp через Twilio — адаптер + вебхуки.

- FR-28. Instagram/Facebook через Meta Graph API — адаптер + вебхуки.

## 5.6 Веб-интерфейс управления и аналитики (админка) — ЧАСТИЧНО/К РАСШИРЕНИЮ

- FR-29. Список диалогов (сессий) с каналом, числом сообщений, временем, первым вопросом.

- FR-30. Просмотр полной переписки выбранной сессии.

- FR-31. Просмотр результатов RIASEC: ФИО, код, проценты, рекомендованные программы.

- FR-32. Визуализация графа LangGraph (узлы и переходы) в админке.

- FR-33. Трассировка маршрутизации по каждому диалогу: какое намерение определил роутер, через какие узлы прошёл запрос, какие фрагменты RAG были использованы.

- FR-34. Аналитика: распределение намерений, популярные вопросы/темы, распределение кодов Голланда, конверсия «тест → консультация».

- FR-35. Доступ к админке по токену.

# 6. Нефункциональные требования

- NFR-1. Языки: интерфейс и контент — русский, кыргызский, английский.

- NFR-2. Производительность: первый токен ответа RAG — в пределах нескольких секунд при типовой нагрузке; тест — мгновенный скоринг.

- NFR-3. Приватность: переписка обезличена; в веб-чате история не показывается другим пользователям (сессионное хранение); согласие на обработку данных фиксируется.

- NFR-4. Безопасность: rate-limit на публичных эндпоинтах; админка — за токеном; не запрашивать пароли/платёжные данные.

- NFR-5. Надёжность: ошибки каналов и LLM не роняют систему; деградация — понятное сообщение пользователю.

- NFR-6. Сопровождаемость: единая логика в графе; решения фиксируются как ADR; покрытие ключевой логики тестами.

- NFR-7. Развёртывание: Docker Compose (qdrant + backend + опц. openwebui); деплой на VPS/droplet.

# 7. Технологический стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Язык | Python |
| Веб-API | FastAPI (Uvicorn) |
| Оркестрация диалога | LangGraph (StateGraph: router → riasec/rag/general) |
| Обвязка LLM/знаний | LangChain (загрузчики, text-splitters, сообщения/промпты) |
| Векторная БД | Qdrant (в Docker) |
| Эмбеддер | BAAI/bge-m3 (мультиязычный) |
| LLM | OpenAI-совместимый (gpt-4o-mini / совместимый шлюз) |
| Хранение логов/результатов | SQLite |
| Веб-фронт | Собственный веб-чат + страница теста; опц. OpenWebUI |
| Скрейпинг знаний | Bright Data (CLI/SDK) |
| Каналы | Twilio (WhatsApp), python-telegram-bot (Telegram), Meta Graph API |
| Развёртывание | Docker Compose, VPS (DigitalOcean droplet) |

> Примечание: Qdrant, LangChain, LangGraph — pip-библиотеки, ставятся в окружение проекта.

# 8. Данные и хранение

## 8.1 SQLite

- `messages(id, ts, session_id, source, user_msg, assistant_msg, sources, consent)` — журнал реплик по сессиям и каналам.

- `riasec_results(id, ts, session_id, lang, code, scores, recs, consent, name)` — результаты теста, включая ФИО.

## 8.2 Qdrant

- Коллекция чанков базы знаний с payload-полями (source_url, title, faculty, program, doc_type, lang, updated_at) и индексами для фильтрации.

## 8.3 Трассировки графа (новое)

- Журнал маршрутизации: на каждый запрос — определённое намерение, последовательность узлов, идентификаторы использованных фрагментов RAG. Хранится в SQLite (расширение схемы) либо в отдельной таблице `graph_traces`.

# 9. Конвейер ingestion (RAG)

`scrape → clean → chunk → metadata → upsert`

1. scrape — Bright Data (`bdata scrape` / SDK): страницы сайта вуза → markdown; локальные PDF/docx → текст (unstructured).

2. clean — извлечение основного текста, исправление кодировки (ftfy + regex), дедуп по хешам.

3. chunk — LangChain `RecursiveCharacterTextSplitter`/по markdown-заголовкам с overlap; для длинных страниц — семантический чанкинг.

4. metadata — обогащение каждого чанка метаданными.

5. upsert — qdrant-client: батчевая загрузка с payload и индексами.

# 10. Веб-интерфейс управления (детализация)

Расширение существующей админки (`/admin`, доступ по токену):

1. Диалоги — список сессий, фильтры по каналу/дате, просмотр переписки.

2. Результаты RIASEC — таблица: ФИО, дата, код Голланда, проценты, рекомендованные программы; экспорт.

3. Граф диалога — статическая схема узлов и переходов LangGraph (визуализация структуры графа).

4. Трассировки — для каждого диалога: намерение роутера, путь по узлам, использованные фрагменты RAG (объяснимость ответа).

5. Аналитика — дашборд: число диалогов/сообщений, распределение намерений, топ-вопросы, распределение кодов Голланда, конверсия «тест → чат».

Цель раздела: дать пользователю (студенту-разработчику и вузу) возможность контролировать и анализировать работу LangGraph/LangChain прямо через сайт, без доступа к серверу.

# 11. Требования к развёртыванию

- Docker Compose: сервисы `qdrant`, `backend` (FastAPI), опц. `openwebui`.

- Переменные окружения через `.env` (ключи LLM/эмбеддера, Qdrant, Twilio, Telegram, Meta, токен админки).

- Деплой на VPS (DigitalOcean droplet); обновление: `git pull` → `docker compose up -d --build backend`.

- Миграции БД — автоматические при старте (идемпотентные `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` + `ALTER TABLE` при появлении новых колонок).

# 12. Этапы работ

| Этап | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура: Qdrant в Docker, окружение, зависимости | Готово |
| 2 | RIASEC-тест: вопросы, скоринг, маппинг, страница `/test`, ФИО, PDF | Готово |
| 3 | Веб-чат + базовый RAG + логирование + админка | Готово (базово) |
| 4 | Ingestion: первый проход (scrape→clean→chunk→metadata→upsert) | В работе |
| 5 | Оркестрация на LangGraph (router/riasec/rag/general, стриминг) | К реализации |
| 6 | LangChain в ingestion (загрузчики, сплиттеры) — явное использование | К реализации |
| 7 | Веб-управление графом и аналитика (визуализация, трассировки) | К реализации |
| 8 | Каналы: Telegram → WhatsApp(Twilio) → Meta | Этапно |
| 9 | Тесты, ADR, документация | По ходу |

# 13. Критерии приёмки

- AC-1. Тест RIASEC проходится на 3 языках, результат сохраняется с ФИО, выгружается в PDF на языке интерфейса.

- AC-2. Консультация отвечает по базе знаний вуза со стримингом; при наличии профиля RIASEC ответ персонализирован.

- AC-3. Диалог обрабатывается через граф LangGraph: в трассировке видны намерение и путь по узлам.

- AC-4. Ingestion использует LangChain (загрузчики/сплиттеры); чанки с метаданными загружены в Qdrant.

- AC-5. В админке доступны: список диалогов, переписки, результаты RIASEC, схема графа, трассировки, базовая аналитика.

- AC-6. Система развёрнута в Docker на VPS и обновляется через `git pull` + пересборку.

- AC-7. Ключевая логика (скоринг, API теста, маршрутизация) покрыта автотестами.

# 14. Риски и ограничения

- Качество RAG зависит от полноты и чистоты собранной базы знаний (этап ingestion критичен).

- Кыргызские формулировки теста требуют валидации носителем языка.

- Маппинг «профиль → программы» требует согласования с актуальным перечнем программ вуза.

- Перевод на LangGraph не должен ломать потоковую выдачу — обязательная проверка стриминга после интеграции.

- Лимиты внешних API (LLM, Twilio, Meta, Bright Data) — учитывать rate-limit и обработку ошибок.

*Документ подготовлен для дипломного проекта. Отражает текущее состояние реализации и целевые требования, согласованные с архитектурой из CLAUDE.md.*